załącznik nr 8

wzór umowy

U M O WA   Nr ___/2018

zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Miasto Zambrów reprezentowaną przez

mgr  Kazimierza  Dąbrowskiego      -   Burmistrza

z siedzibą w Zambrowie ul. Fabryczna 3

NIP 723-162-22-31

zwanego w treści umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

…………………………………………………………………………..…………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..………..…

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….. zwanym w treści umowy Wykonawcą,  NIP: ………………… reprezentowanym przez: ……………………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię  i nazwisko)   ………………………………….………….

działającym pod firmą …………………………………………….. z siedzibę w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy Wykonawcą NIP …………………. Regon ………………………

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na:

Wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie

w ramach projektu Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, u Beneficjenta ostatecznego projektu według wykazu lokalizacji.

- Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz ich wymogi jakościowe i sposób wykonania określa: Opracowanie techniczne, STWiOR, Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ.

- Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

- Termin wykonania przedmiotu umowy:      …………………….

- Za datę faktycznego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę wpływu do Zamawiającego wniosku o dokonanie odbioru końcowego wraz z dokumentami wymienionymi w §11 ust. 3 umowy.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy, będzie protokół odbioru końcowego,     o którym mowa w §11 ust. 6 umowy.

§3

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustala się na kwotę

brutto: _______________zł. słownie: ____________________________________________________ za wykonanie 133 sztuk instalacji fotowoltaicznych.

zgodnie z ofertą  przetargową.

Koszt montażu jednej instalacji fotowoltaicznej z montażem paneli fotowoltaicznych na:

- budynku mieszkalnym:		netto _____________zł  	plus podatek VAT 8%   ________ zł                           razem brutto: ____________________________

- budynku niemieszkalnym:		netto _____________zł  	plus podatek VAT 23% ________ zł                           razem brutto: ____________________________

- gruncie wraz z konstrukcją:	netto _____________zł  	plus podatek VAT 23% ________ zł                           razem brutto: ____________________________

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia zostanie wypłacone za faktycznie wykonane                         i odebrane zgodnie z §11 instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych, z zastosowaniem odpowiedniego jednostkowego kosztu montażu instalacji plus podatek VAT zgodnie z ust. 1.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera należny podatek od towarów i usług VAT.

- Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z opracowaniem technicznym i STWiOR, terenem i miejscami montażu instalacji fotowoltaicznych, oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane w całości z realizacją zamówienia wynikające wprost z opracowań technicznych.

- W przypadku powierzenia Wykonawcy realizacji robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym będą zastosowane przepisy art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia robot dodatkowych, Wykonawca przystąpi do ich wykonania, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, mając na względzie art. 144 ust. 1 ustawy pzp, przy czym warunki płatności za roboty dodatkowe zostaną ustalone z Wykonawcą po przeprowadzonych negocjacjach.

§4

- Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie następować fakturami częściowymi i fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.

  - płatności częściowe:

- podstawą płatności jest protokół za wykonane instalacje fotowoltaiczne, który określa dodatkowo zakres i wartość robót, wykonanych przez podwykonawców, których umowy o podwykonawstwo zostały  przedłożone Zamawiającemu.

- Wykonawca z wnioskiem o zapłatę wynagrodzenia, za wykonane roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego dołącza:

- fakturę, w której wysokość wynagrodzenia jest zgodna z wartością robót określoną w   protokole odbioru częściowego,

- protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz dokumenty o których mowa w Rozdz. 2 I ust. 1 pkt. 4 SIWZ potwierdzone podpisami Beneficjentów ostatecznych,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur i rachunków wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót, dostaw lub usług odebranych poprzednim protokołem odbioru wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dowodami ich opłacenia,

- oświadczenia podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, że odebrane poprzednim protokołem odbioru częściowego wykonane przez podwykonawców roboty budowlane, dostawy i usługi zostały uregulowane w całości,

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, w terminie 21 dni od daty doręczenia mu wniosku o zapłatę  z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. b,

- w przypadku, gdy załączone przez Wykonawcę dowody zapłaty podwykonawcom, nie potwierdzają zapłaty całości należnego podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający stosownie do art. 143a ust. 2 pkt. 1 wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających  z nieprzedstawienia dowodów zapłaty. Od kwot wstrzymanego z tego tytułu wynagrodzenia wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu nieterminowego opłacenia faktur.

- wstrzymana część wynagrodzenia podlega przekazaniu na konto sum depozytowych zamawiającego i służy do:

- zaspokojenia roszczeń Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w przypadku przedstawienia dowodów zapłaty podwykonawcom. Zamawiający przekaże  Wykonawcy wstrzymaną cześć wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty podwykonawcom w wysokości równej sumie kwot wynikających z przedstawionych dowodów zapłaty,

- Zamawiający stosownie do art. 143c ust. 1 PZP dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchylił się od obowiązku dokonania zapłaty.

  - płatność końcowa:

  - do wniosku o płatność końcową Wykonawca przedkłada:

- protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz dokumenty o których mowa w Rozdz. 2 I ust. 1 pkt. 4 SIWZ, potwierdzone podpisami Beneficjentów ostatecznych,

- fakturę końcową,

- zestawienie wartości robót budowlanych dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawców  w oparciu o umowy  o podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiającego,

- zestawienie opłaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem nazw (firm) podwykonawców i kwot wynagrodzenia im wypłaconych,

  - Zamawiający w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury końcowej dokona zapłaty części wynagrodzenia końcowego Wykonawcy, w wysokości różnicy pomiędzy uznanym wynagrodzeniem końcowym Wykonawcy, a nieopłaconym wynagrodzeniem należnym podwykonawcom,

  - pozostała część wynagrodzenia końcowego zostanie zapłacona w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w pełnej wysokości,

  - jeżeli Wykonawca w terminie 45 dni od daty odbioru końcowego nie przedłoży Zamawiającemu dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w pełnej wysokości, nieopłacone kwoty wynagrodzenia podwykonawcy zostaną przekazane na konto sum depozytowych Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustala się na – 21 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed każdorazową zapłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

- Płatności wynikające z umowy, dokonywane będą na rachunek Wykonawcy …………………

- Zmiana  numeru rachunku dokonana może być tylko w formie aneksu do niniejszej  umowy.

§5

Obowiązki stron:

      - Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania wykonawcy po 1 egz. aktualnych opracowań technicznych dla każdego budynku jednorodzinnego w którym ma być zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz posiadanych dokumentów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz danych kontaktowych do osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta ostatecznego,

- odbiorów (częściowych i końcowego) przedmiotu umowy po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości przekazania przedmiotu zamówienia i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowaniem technicznym, STWiOR, obowiązującymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

- zorganizowania zaplecza budowy,

- natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

- stosowania materiałów i wyrobów budowlanych o parametrach nie gorszych niż wymagano                  w SIWZ dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania spełniających normy, oceny              i specyfikacje techniczne oraz systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp i na każde żądanie Zamawiającego okazania, w stosunku do użytych materiałów dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów o których mowa w Rozdz. 2 I ust. 1 pkt. 4 SIWZ w 2 egz. wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- dbania o należyty porządek i bezpieczeństwo na terenie budowy,

- w trakcie prowadzenia prac do utrzymania czystości wyjazdu z placu budowy oraz usuwania  ewentualnych zanieczyszczeń i zniszczeń dróg dojazdowych,

- przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogów dotyczących ochrony środowiska, w tym w szczególności związanych z usuwaniem odpadów, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie,

- przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i pomiarów przewidzianych przepisami oraz wymaganiami STWiOR,

- skompletowania  pełnej dokumentacji  odbiorowej zgodnie z wymaganiami STWiOR,

- stwierdzenia zakończenia wszystkich robót będących  przedmiotem Umowy przez uprawnionego kierownika robót

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do  odbioru.

- terminowego usuwania wad w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru,

- zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z podwykonawców.

§6

Przedstawiciele stron:

- Przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby w składzie  wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą. Skład osób nie może być zmieniony w trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniami przyczyn i załączeniem dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. Zmiana ta może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie w stosunku do osoby, która spełnia wymagania SIWZ.

- Zmiana składu osób nie stanowi zmiany treści umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: _____________________________________________

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest: __________________________________________

§7

Podwykonawstwo

- Wykonawca może wykonać określony w ofercie zakres robót za pomocą podwykonawcy, zawierając  z nimi umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zapis w przypadku  braku Podwykonawców:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót.

Zapis w przypadku udziału  Podwykonawców:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców przedmiot umowy.

- Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje przy udziale Podwykonawców: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Pozostały zakres robót Wykonawca zrealizuje samodzielnie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu projektu umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmianę              o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

  - w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo dostaw i usług z dalszymi podwykonawcami, obowiązują wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane określone             w SIWZ.

  - zawarcie umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, dostaw lub usług z dalszym podwykonawcą następuje jednocześnie z udzieleniem przez zlecającego dalszemu podwykonawcy gwarancji zapłaty na zlecane roboty budowlane, dostawy lub usługi, w formie określonej w art. 649 1 §2 kodeksu cywilnego. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia gwarancji zapłaty, podlega przedłożeniu Zamawiającemu wraz z umową

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie powinien być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy (Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, za wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 10 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż 30 dni;

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem:

  - kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo,

  - oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 50 000,00zł. brutto lub jej wartość stanowi co najmniej 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, o której mowa w ust. 9, przekaże Wykonawcy kopię umowy otrzymanej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Zamawiający w terminie 10 dni od daty przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane może wnieść sprzeciw do tych umów z przyczyn o których mowa w ust. 7. Wniesienie sprzeciwu oznacza, że wynagrodzenie z umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub jej zmiany nie podlega możliwości bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy  przez zamawiającego.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy o roboty budowlane oraz umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Wykonawcy.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy szkód wyrządzonych w czasie montowania instalacji fotowoltaicznych u Beneficjenta ostatecznego,

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty do dnia 31.12.2023r. począwszy od daty odbioru końcowego robót budowlanych, objętych przedmiotem zamówienia.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać nieodpłatnie naprawy lub wymiany elementów wadliwych na nowe wolne od wad.

- Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do usunięcia wady wg niżej przedstawionych procedury:

- czas reakcji w celu wykonania diagnozy w terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wystąpieniu wady lub awarii,

- po dokonaniu diagnozy czas usunięcia wady powinien nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wystąpieniu wady lub awarii.

- Wykonawca powinien sprawdzić poprawność działania instalacji i sporządzić dokumenty sprawozdawcze ze zdarzenia wraz z protokołem usunięcia wady lub awarii.

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez beneficjenta ostatecznego protokołu potwierdzającego usunięcie wad i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- W celu potwierdzenia poprawności pracy instalacji w trakcie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się co rocznie do dnia 15 stycznia przedkładać Zamawiającemu:

- wydruk z łącznej produkcji energii elektrycznej kompletu instalacji za rok poprzedzający,

- szczegółowy wydruk z produkcji każdej instalacji zawierający tabelaryczne zestawienie produkcji tygodniowych (52 tygodnie).

- sprawozdanie z rocznej pracy instalacji wraz z opisami sytuacji przerwy w produkcji związane z wadliwą pracą lub awarią,

- zapewnienie Zamawiającemu dostępu do aplikacji, ewentualnie strony www, z uprawnieniem podglądu pracy instalacji fotowoltaicznych.

- Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody  w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§9

Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujący sposób :

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne;

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, w wykonaniu przedmiotu  umowy kompletu 133 instalacji fotowoltaicznych,

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego jego usunięcia za przekroczoną ilość dni, określoną w wymaganiach o których mowa w §8 ust. 4,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określongo w §3 niniejszej umowy. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy uważa się m.in. konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1, art. 143c Pzp. lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- 3% wynagrodzenia brutto, wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  lub dalszemu  podwykonawcom,

- 0,2% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia w zapłaceniu wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 niniejszej umowy, za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian,

- 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia,

- 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty jeśli Zamawiający wezwał Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §10,

      - Zamawiający ma prawo potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności Wykonawcy, w tym z tytułu naliczonych kar umownych, potrąceń za wady nie dające się usunąć.

      - Zamawiający może dochodzić odszkodowania, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

      - Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji.

§10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od przekazania wykazu Beneficjentów ostatecznych,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową nienależycie tj. w sposób niezgodny z opracowaniem technicznym, STWiOR, poleceniami Zamawiającego, sztuką budowlaną lub niniejszą umową oraz nie usuwa niezwłocznie nieprawidłowości pomimo uprzedniego monitu ze strony Zamawiającego;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, Wykonawca nie jest w stanie ukończyć zamówienia w terminie.

- w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, art. 143c ustawy Pzp. lub konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawstwa podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, gdy Wykonawca nie wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Pzp),w tym przypadku może to nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie obowiązują kary z §9 ust. 2.

- Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 lit. c) może nastąpić po wezwaniu Wykonawcy do zmiany niezgodnego z umową sposobu realizacji przedmiotu umowy i upłynięciu wyznaczonego w tym celu odpowiedniego terminu.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§11

Odbiory robót:

- Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

- Z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletną dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji fotowoltaicznych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń.

- Z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletną dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji fotowoltaicznych, które nie zostały jeszcze odebrane podczas odbiorów częściowych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń,

- wydruk z monitoringu pracy wszystkich instalacji fotowoltaicznych,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności i wykonania robót zgodnych z opracowaniami technicznymi oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- dane dostępowe do podglądu pracy instalacji o którym mowa w §8 ust. 6 lit. d).

- Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub dokumentacja jest sporządzona nieprawidłowo albo jest niekompletna, odmówi dokonania odbioru z podaniem przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru.

- Z zastrzeżeniem ust. 5 Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół odbioru przyjęcia robót w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przystąpienia do odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie  ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Zamawiający powoła, komisję odbioru robót, która dokona oceny prawidłowości wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy niniejsze zamówienie publiczne realizowane było przy udziale podwykonawców wykonawca jest zobowiązany do wniosku o dokonanie odbioru dołączyć oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których umowy o podwykonawstwo zostały przedłożone zamawiającemu, o wartości wykonanych przez nich robót budowlanych dostaw lub usług w ramach zawartych umów o podwykonawstwo.

§12

Zmiany umowy:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości montowanych instalacji fotowoltaicznych.

- Zamawiający zakłada, że cena brutto wykonania instalacji uzależniona jest od miejsca montażu paneli fotowoltaicznych (montaż paneli FV na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych opodatkowany jest 8% VAT-em, zaś na budynkach niemieszkalnych i na gruncie 23% VAT-em) przy czym:

- adres lokalizacji może ulec zmianie na każdym etapie realizacji zamówienia przed rozpoczęciem montażu instalacji u Beneficjenta ostatecznego.

- w przypadku zmiany miejsca montażu paneli fotowoltaicznych u danego Beneficjenta ostatecznego w innym miejscu niż przewiduje opracowanie techniczne, na wniosek Beneficjenta ostatecznego i za zgodą Zamawiającego, Wykonawca zastosuje odpowiednią stawkę VAT oraz w przypadku instalacji na gruncie uwzględni zmianę wynagrodzenia z tytułu montażu konstrukcji.

- Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres przesunięcia                terminu udostępnienia Wykazu lokalizacji do montażu instalacji fotowoltaicznych o którym mowa            w Rozdz. 2 I ust. 2 pkt. 3 SIWZ.

§13

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę

      - Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników wykonujących wskazane w SIWZ Rozdz. 2.I. ust. 8 pkt. 3 czynności, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

      - W terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy.

      - Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 objęte przedmiotem umowy, będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”.

      - Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847).

      - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być umowy o pracę. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

      - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

      - W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę.  O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

      - Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą czynności, o których mowa w ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowiązującej umowy o pracę.

      - Wykonawca w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.

§14

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16

Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§17

Wszelkie załączniki stanowią integralną cześć niniejszej Umowy.

§18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2. Wykaz osób zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę

Zamawiający:                                                                                    Wykonawca:

_______________________

kontrasygnata Skarbnika Miasta